Umowa

zawarta w dniu …………..……… 2019 roku w Warszawie pomiędzy Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa, reprezentowaną przez:

Rektora – prof. dr hab. Wojciecha Malajkata

przy finansowej akceptacji Kwestor p Beaty Turalskiej.

zwanym dalej Zamawiającym,

a: ………………………………
z siedzibą w ………………………….

reprezentowanym przez: …………………….,

zwanym dalej Wykonawcą.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy jest: Realizacja budowy 1. etapu sieci informatycznej (nowe trasy kablowe) wraz z instalacją niezbędnych systemów sieciowych:

1) aktywne urządzenia sieciowe tworzące system nowej sieci

2) system archiwizacji plików

3) system zasilania awaryjnego

4) system pasywny sieci

5) system monitoringu środowiskowego

- Przedmiot Umowy ma zostać wykonany na koszt i ryzyko Wykonawcy w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza, ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa oraz zainstalowany w sposób umożliwiający natychmiastowe użytkowanie.

- Wykonawca oświadcza, że zapewni wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z jej wymaganiami, z należytą starannością właściwą podmiotom profesjonalnym oraz z zasadami wiedzy technicznej.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy zgodnie z opisem zawartym w niniejszej Umowie w terminie maksymalnie do dnia: 23 grudnia 2019.

§ 3

- Wykonawca może realizować przedmiot Umowy korzystając z podwykonawstwa, na zasadach określonych poniżej. Za prace podwykonawców Wykonawca będzie odpowiadał przed Zamawiającym jak za działania własne.

- Wykaz podwykonawców lub innych podmiotów, na których zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.  22a Ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.

- Zgodnie z treścią art. 36b ust. 2 Ustawy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zmiana podwykonawcy umieszczonego w wykazie, o którym mowa w ust. 2 wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

- W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 4, Wykonawca złoży wniosek o zmianę podwykonawcy przed przystąpieniem nowego podwykonawcy do realizacji części Umowy powierzonej podwykonawcy, w terminie umożliwiającym jego ocenę zgodnie z ust. 3.

- Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca załączy dokumenty odpowiednio potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie tego postępowania, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy podpisane przez upoważnione przedstawicieli podwykonawcy.

- Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy mają odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do podwykonawców.

§ 4

- Z czynności odbioru strony sporządzą Protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, który podpisany zostanie przez upoważnionych przedstawicieli stron. Protokół ten będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury.

- Odbiór będzie polegał na sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletności wykonanych prac oraz ich zgodności z SIWZ i złożoną ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy.

- Realizacja przedmiotu Umowy będzie realizowana zgodnie z Harmonogramem uzgodnionym przez Strony umowy i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

- O terminie rozpoczęcia realizacji prac Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem.

- Ze strony Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy dokona Pan/Pani ……………

- Zmiana osoby uprawnionej do odbioru nie stanowi zmiany Umowy. Strony zobowiązują się powiadomić o tym fakcie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu Umowy przysługuje Wykonawcy od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto ……………………, brutto ……………………….. PLN (słownie złotych: ………………………. złotych), w tym podatek VAT, w kwocie …………………., zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Cena, o której mowa w ust. 1, jest ceną całkowitą i uwzględnia wszelkie koszty związane z z należytym wykonaniem przedmiotu Umowy.

- Wartość przedmiotu zamówienia określona przez Wykonawcę zostaje ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegać zmianom, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacone zostanie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Podstawę do wystawienia faktury VAT za realizację zamówienia i zapłaty wynagrodzenia będzie podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokół odbioru przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy przelewem na nr konta podany w fakturze VAT.

- Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury za realizację przedmiotu Umowy. Za dzień płatności wynagrodzenia przyjmuje się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek wskazany w fakturze VAT.

- Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie realizowana przez Zamawiającego płatność.

- Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 6

- W przypadku niezrealizowania lub nieprawidłowego zrealizowania przedmiotu Umowy Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego terminu.

- W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wymienionych wyżej powodów, uważa się, że odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Wykonawcy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, także w przypadku ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy. Zamawiający może odstąpić od Umowy również w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniach wskazanych w zdaniu poprzedzającym.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół wykonanych prac wg stanu na dzień odstąpienia;

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia prace, które zostały wykonane i odebrany przez Zamawiającego do dnia odstąpienia.

- Odstąpienie Zamawiającego od umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej lub odszkodowania.

§ 7

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

  - W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu zrealizowania Umowy, o którym mowa 
 § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nienależytego wykonania Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 2 ust. 1, przy czym nienależyte wykonanie Umowy to jej realizacja, która pozostaje w sprzeczności z postanowieniami Umowy lub ofertą Wykonawcy bądź zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo nie zapewnia osiągnięcia wymaganych parametrów funkcjonalności wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i użytkowych przedmiotu Umowy.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy a także z wierzytelności Wykonawcy wynikających z tytułu wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy naliczonego na podstawie wystawionej faktury, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokości kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

  - W przypadku opóźnienia w usunięciu wad bądź usterek przedmiotu umowy lub opóźnieniu w usunięciu niezgodności przedmiotu umowy z warunkami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – stwierdzonych podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji i rękojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5 % ceny brutto określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie ww. nieprawidłowości .

  - Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

  - Naliczenie kar umownych, o których mowa w ust. 2 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy.

§ 8

- Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, w szczególności przewiduje zmianę terminu realizacji zamówienia, w przypadku, gdy wystąpią obiektywne i niezależne od stron umowy przyczyny uniemożliwiające terminową realizację zamówienia; wówczas termin realizacji zamówienia zostanie stosownie przedłużony okres, w którym niemożliwa była realizacja dostawy.

- W przypadku zaistnienia obiektywnych, niezależnych od Stron umowy okoliczności, Zamawiający dopuszcza:

    - możliwość instalacji sprzętów o parametrach wyższych niż zaoferowane w Ofercie Wykonawcy, bez zmiany wysokości ustalonego wynagrodzenia;

    - możliwość instalacji sprzętów innych producentów niż zaoferowane w Ofercie, pod warunkiem dotrzymania parametrów technicznych zaoferowanych w Ofercie Wykonawcy lub wyższych, bez zmiany wysokości ustalonego wynagrodzenia.

- SIWZ wraz z załącznikami oraz ofertą Wykonawcy stanowią integralną częścią Umowy.

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przeniesienia wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie.

- Wszelkie zmiany w Umowie mogą być dokonywane tylko za zgodą obu Stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

- Prawem Umowy jest prawo polskie.

§ 9

- Strony Umowy są zwolnione od odpowiedzialności za niewywiązanie się ze swoich zobowiązań w wypadku działania „siły wyższej”.

- Pod pojęciem „siły wyższej” rozumie się wszystkie wydarzenia, których nie mogła przewidzieć żadna ze Stron w dniu podpisania Umowy, występujące po tej dacie, nie dające się uniknąć i pozostające poza kontrolą obydwu Stron. Przypadkami „siły wyższej” są np. powódź, trzęsienie ziemi, pożar, wybuch, wojna.

- Za siłę wyższą nie uważa się braku środków Wykonawcy na realizację przedmiotu umowy, jak również niewywiązanie się z umów przez kontrahentów Wykonawcy.

- Strona Umowy chcąca zgłosić roszczenia wynikające z „siły wyższej” ma obowiązek niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą Stronę o jej wystąpieniu i zakończeniu.

- Strona zgłaszająca roszczenia musi udowodnić drugiej Stronie wystąpienie „siły wyższej” za pomocą dokumentów wydanych przez odpowiednie, uprawnione do tego władze.

- Daty i terminy wypełnienia zobowiązań zostaną przełożone lub przedłużone o okres, w którym zaistniała „siła wyższa”.

§ 10

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - przestrzeganie	ogólnych	wymagań	dotyczących   prac  w  zakresie określonym w Opisie przedmiotu zamówienia

  - wykonanie	przedmiotu	Umowy	w oparciu o udostępnioną dokumentację z uwzględnieniem wymagań określonych w Opisie przedmiotu zamówienia

  - wykonanie prac z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego,

  - kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia,

  - udzielenie gwarancji na okablowanie zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia,

  - skompletowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  dokumentów   pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego w zakresie określonym postanowieniami Opisie przedmiotu zamówienia,

  - utrzymanie ładu i porządku na terenie prac, a po zakończeniu instalacji usunięcie poza teren instalacji wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu instalacji czystego i nadającego się do użytkowania,

  - prowadzenie ewentualnych prac hałaśliwych w godzinach ustalonych z Zamawiającym,

  - informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia instalacji ulegających  zakryciu  oraz  terminie  odbioru  instalacji zanikających  w  terminach i w zakresie określonym w Opisie przedmiotu zamówienia,

  - informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość prac lub termin ich zakończenia,

  - niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie prac kontrolach i wypadkach;

  - uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych torów miedzianych i światłowodowych na zgodność parametrów z wymaganiami obowiązujących norm zgodnie z warunkami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia,

  - sporządzenie dokumentacji powykonawczej zawierającej:

- Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania

- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

- Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych

  - raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji z realizacji prac i przekazać Zamawiającemu przy odbiorze inwestycji.

  - przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych oraz gwarancji producentów na zainstalowane urządzenia i sprzęt

      - przeprowadzenie na żądanie Zamawiającego w miejscach przez niego wskazanych, wszelkich badań jakościowych w odniesieniu do wykonanych prac i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, ekspertyz, prób lub sprawdzenia.

§11

- Wykonawca udziela  Zamawiającemu:

a)  	gwarancji  jakości  na  części pasywne przedmiotu  Umowy na okres ……… lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Ofercie).

b) 	gwarancji jakości na urządzenia aktywne sieci logicznej stanowiącej przedmiot Umowy na okres zgodny z Formularzem 2.2. oferty  Formularz minimalnych wymagań technicznych i gwarancyjnych na części aktywne sieci logicznej

- Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

  - w dniu następnym, licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu Umowy,

  - dla wymienianych materiałów i urządzeń - z dniem ich wymiany.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Strony ustalają, że okres rękojmi na przedmiot Umowy wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

- Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się:

  - w dniu następnym, licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu Umowy,

  - dla wymienianych materiałów i urządzeń - z dniem ich wymiany,

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym  w ust. 5, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

# § 12

- Wykonawca ustanawia Kierownika Projektu w osobie: …………

- Zamawiający wyznacza …………………….. jako osobę do kontaktów z Wykonawcą  w sprawie realizacji Umowy oraz nadzorującą realizację instalacji.

# § 13

- Wykonawca oświadcza, że w okresie realizacji przedmiotu umowy, osoby wykonujące czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu instalacji, wynikające z realizacji umowy u Wykonawcy lub Podwykonawcy, będą zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) oraz będą otrzymywały świadczenia za pracę zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o  minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.).

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przewidzianych niniejszą umową. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

  - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 13

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, tj. w wysokości ……… PLN (słownie zł: ……………..) w formie ……………………., które służyć będzie pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji Umowy.

- Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie w formie gwarancji lub poręczenia jest nieodwołalne, bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się zwolnić zabezpieczenie w następujący sposób:

  - 70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty podpisania (bez uwag) przez Strony Protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 4 ust. 1;

  - 30 % zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upłynięciu okresu rękojmi.

- Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w innej formie - zwrot nastąpi w wysokości nominalnej.

§14

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji.

W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

…………………………				                  …………………………….

Wykonawca 						Zamawiający

Załączniki:

      - Załącznik Nr 1 	Oferta Wykonawcy

      - Załącznik Nr 2	SIWZ

      - Załącznik nr 3	Wykaz podwykonawców

      - Załącznik nr 4	Wzór protokołu odbioru

Załącznik nr 3 do Umowy

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Wykaz podwykonawców lub innych podmiotów, na zasoby których Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:

| Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy - innego podmiotu | Warunek udziału w postępowaniu - spełniony poprzez zasób innego podmiotu | Zakres przedmiotu umowy podzlecony |
| --- | --- | --- | --- |

UWAGA.

Niniejszy załącznik zostanie wypełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy, powoływał się na zasoby podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp

Załącznik nr 4 do Umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO – wzór

spisany dnia … …………….r. w ………………… w sprawie odbioru dostawy polegającej na:

Realizacji budowy 1. etapu sieci informatycznej (nowe trasy kablowe) wraz z instalacją niezbędnych systemów sieciowych:

1) aktywne urządzenia sieciowe tworzące system nowej sieci

2) system archiwizacji plików

3) system zasilania awaryjnego

4) system pasywny sieci

5) system monitoringu środowiskowego

wykonanej zgodnie z umową Nr ………………………..z dnia ……/……/…….

Opis części pasywnej sieci:

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

Opis części aktywnych sieci:

| Lp. | urządzenie | Gwarancja minimalna (jeśli dotyczy) | minimalne parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

Kwota: ……………….. złotych brutto (słownie: d……………………………………………… brutto).

Zamawiający:

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa

Wykonawca:

…………………………………………………………….

Przedstawiciele strony przekazującej:

…………………………………..				         ………………………………

(imię i nazwisko)						 (stanowisko)

Przedstawiciele strony odbierającej:

……………………………………				…………………………….

…………………………………..				…………………………….		.

(imię i nazwisko)				 (stanowisko)

Uwagi:

…………………………………………………………………… ……………………………………...

Podpisy strony przekazującej				      Podpisy strony odbierającej

……………………………………				 ………………………………….